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	Số:         /BC- UBND
	
	          Sơn Thủy, ngày        tháng 12 năm 2025


BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025
(ước thực hiện đến ngày 31/12/2025) 


Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết đầu tư công năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, cụ thể như sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 71 Luật Đầu tư công 2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; căn cứ Điểm c, Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 8614/BTC-KTĐP ngày 18/6/2025.

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 19/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; số 21/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; 22/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm nguồn vốn ngân sách huyện trước đây); 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương; số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; số 92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi.
Trong năm 2025, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư UBND xã đã trình Thường trực Đảng ủy, HĐND xã cho ý kiến, chủ trương thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2025, cụ thể: 

1. Nguồn vốn ngân sách địa phương

Giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm nguồn vốn ngân sách huyện, xã trước đây); Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương (bao gồm nguồn vốn ngân sách huyện, xã trước khi sắp xếp).
2. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Sơn Thủy; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Sơn Thủy. 

3. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS và MN

Giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Thủy; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Sơn Thủy về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Thủy (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).
II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đến thời điểm báo cáo: 29.430,387 triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn năm 2025: 29.347,376 triệu đồng; vốn kéo dài: 83,011 triệu đồng); đã giải ngân: 24.330,105 triệu đồng đạt 82,67% kế hoạch vốn đã giao, trong đó:
- Vốn giao năm 2024 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025 là 83,011 triệu đồng, giải ngân đến 30/11/2025: 39,214 triệu đồng đạt 47,24%, ước giải ngân đến 31/12/2025 là 0 triệu đồng. Số còn lại không có nhu cầu.

- Vốn giao năm 2025 là 29.347,376 triệu đồng, giải ngân đến 30/11/2025 là  24.290,791 triệu đồng, đạt tỷ lệ 82,76% kế hoạch.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

Đánh giá chung: Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, việc giải ngân sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Vì liên quan đến các thủ tục chuyển đổi số liệu theo quy định.

III. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; nợ tạm ứng, thu hồi nợ tạm ứng ngân sách nhà nước

1. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản

* Tổng nợ đọng XDCB phát sinh đến ngày 30/11/2024 trên địa bàn xã:    152,171 triệu đồng; trong đó:  Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 152,171 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

Về lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Đối với nợ đọng ngân sách cấp trên UBND xã sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị tỉnh bố trí, đối với nợ đọng ngân sách huyện (trước đây) sẽ cân đối nguồn ngân sách địa phương để trả nợ trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Tình hình nợ tạm ứng: Không có
IV. Đánh giá chung

1. Về kết quả đạt được
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, UBND xã Sơn Thủy đã nỗ lực, tổ chức thực hiện đạt một số kết quả, tạo động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Sơn Thủy. Các dự án đầu tư vào hạ tầng then chốt như giao thông, cơ sở hạ tầng hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh, cải thiện môi trường, giao thông tại địa phương; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân trên địa bàn xã Sơn Thủy. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị.

2. Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong công tác quản lý, điều hành đầu tư công vẫn còn những khó khăn như sau:
Trong thời gian đầu việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp (sáp nhập tỉnh, bỏ huyện, sáp nhập xã) chưa có hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng cho địa phương khi bắt đầu triển khai; công tác tiếp nhận và rà soát, đối chiếu số liệu, bàn giao hiện trạng, hiện trường các dự án giữa các chủ thể mới và cũ cần nhiều thời gian. Trong khi yêu cầu của các cấp, các ngành là hết sức khẩn trương.
Việc tiếp nhận, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các xã cũ trước đây để chuyển về xã Sơn Thủy mới gặp khó khăn khi số liệu phải tổng hợp rất lớn, số lượng nhiều, địa bàn rộng, nhiều đầu mối; số liệu chờ theo sự phân bổ của cấp trên. Việc bàn giao dữ liệu dự toán giữa cấp cũ và mới cũng mất nhiều thời gian đối chiếu và xử lý.
Uỷ ban nhân dân xã Sơn Thủy kính báo cáo./.

	Nơi nhận:
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

	- HĐND xã;
- Thường trực HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;

- Các phòng thuộc UBND xã;

- Trang TTĐT xã;

- Lưu VT, KT.
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